Załącznik nr 5 do SIWZ

# UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

# NR ZP.381.DN,...2019

zawarta w dniu …………………..2019 r. w Torzymiu pomiędzy:

Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu Spółka z o.o., 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 52, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365415                    przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, kapitał zakładowy 19600000 zł, NIP 4290063582,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez: Katarzynę Lebiotkowską Prezes Zarządu,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwaną dalej Projektantem,

reprezentowaną przez: …………………………………..

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu.", zgodnie z:

1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr 1,

2) ofertą Projektanta z dnia …………......2019 r.  - zał. nr 2,

stanowiącymi integralną część umowy.

- Szczegółowy zakres opracowań projektowych przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy  wraz z kosztorysami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zostanie opracowany w układzie poszczególnych branż i rodzajów robót.

- Projektant oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaszły jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych.

§ 2

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonania przedmiotu umowy lub części przedmiotu podwykonawcom, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o zakresie powierzonych prac i wskazaniu podwykonawcy.

§ 3

1. Projektant zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej (w liczbie egzemplarzy zgodnej z załączonym opisem przedmiotu zamówienia) stanowiącej przedmiot umowy w terminie:

1.1. I etap – (opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzyskanie na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień  lub opinii stosownych organów, przygotowanie  i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę) – 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia …………….2019 r.,

1.2. II etap – (opracowanie projektów wykonawczych, opracowanie przedmiaru robót, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę) - 120 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,  tj. do dnia ……….2019 r.

§ 4

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe               w wysokości: …………….. zł (słownie: ………………………………. zł …/100),           w tym ……….. zł (słownie: …………………………………… zł …/100) podatku VAT.

2.	Wyżej oznaczone wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności Projektanta niezbędne         do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7, ust. 2.

3.	Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury za wykonanie umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, bez uwag ze strony Zamawiającego, kompletu dokumentacji w podziale na etapy realizacji robót budowlanych i wyodrębnionego zakresu dotyczącego robót związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w wymaganej liczbie egzemplarzy, z wykazem i oświadczeniem o jej kompletności.

4.  Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze, w następujący sposób – zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch równych ratach:

- z których pierwsza płatna jest w terminie 30 dni od dnia protokolarnego odbioru kompletu dokumentacji projektowej przewidzianej do wykonania w I etapie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- druga rata po protokolarnym odbiorze kompletu dokumentacji projektowej przewidzianej do wykonania w I etapie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie wcześniej niż 30 dni od upływu terminu płatności pierwszej raty.

§ 5

1.	Projektant oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

2.	Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

3.	Projektant obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

4.	Projektant odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców jak za prace własne.

5.	Zamawiający zobowiązany jest, na pisemny wniosek Projektanta, udostępnić mu wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem umowy będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

7.	Zamawiającemu służy nieograniczone prawo wyboru wykonawcy robót budowlanych według dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§ 6

1.	Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym wraz z oświadczeniem Projektanta, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.	Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

3.	Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilości:

- wielobranżowy projekt budowlany – 5 egz.,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,

- projekt wykonawczy – 5 egz.,

- przedmiar robót (w podziale na etapy i roboty w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) – 5 egz.,

- kosztorys inwestorski (w podziale na etapy i roboty w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) – 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bud. – 5 egz.,

oraz po jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,

4. Projektant przekaże Zamawiającemu kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę celem jego podpisania przez Zamawiającego, oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, niezwłocznie po jej wydaniu i doręczeniu przez stosowny organ.

§ 7

- Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonej w § 1 umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 4 niniejszej umowy, uwzględnia pełnienie czynności nadzoru autorskiego, przy czym w przypadku konieczności dojazdu, Zamawiający zwróci Projektantowi koszty dojazdu z siedziby Projektanta do miejsca inwestycji zgodnie                ze stawką określoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania           do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 8

1.	Projektant udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonej w § 1 umowy.

2.	Warunki gwarancji jakości:

a)	Projektant zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b)	roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Projektanta o istnieniu wady,

c)	o istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Projektanta na piśmie.

§ 9

- Za zwłokę

  - w wykonaniu prac projektowych,

  - w usunięciu ujawnionych wad w dokumentacji projektowej, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

Zamawiający może żądać od Projektanta kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej             niż 30% wysokości tego wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn, leżących  po stronie Projektanta, Zamawiający może żądać od Projektanta kary umownej                w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeżeli w toku realizacji inwestycji według dokumentacji projektowej i kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią potwierdzone przez strony wady lub braki, Zamawiający może się domagać, aby Projektant poniósł wszelkie skutki finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót niezbędnych                 do likwidacji tych wad i usunięcia braków, do wysokości wynagrodzenia określonego          w § 4 ust. 1 umowy.

§ 10

1.	Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, i każda jej część stanowi własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, a w razie rozwiązania umowy - w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Projektant bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji będącej przedmiotem umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Projektanta.

2.	Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 11

1.	Pracami projektowymi kierował(a) będzie ………………………………...

2.	Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Tomasza Pisarka, Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych            i inwestycji.

§ 12

1.	Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

2.	Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej              ze stron. Integralną część umowy stanowią określone w niej załączniki.

ZAMAWIAJĄCY	PROJEKTANT